## Slide 1: 面向电影领域的微信聊天机器人
1130310723 马晶义
指导教师： 杨沐昀

## Slide 2: 目录
研究内容及是否按预期进度进行
1
已完成的研究工作及成果
2
后期拟完成的工作及进度安排
3
存在的问题与困难
4

## Slide 3: 研究内容
系统架构图

## Slide 4: 是否按开题报告预定的内容及进度安排进行
1、数据源由单一数据源（豆瓣影评）换成多个数据源（豆瓣、微博、猫眼）
2、问答系统中去除对问题的语义分析、关键词提取部分，采用直接用问句在 空1知识库中检索答案
改动部分内容：
进度情况：数据获取部分内容增加，进度相对较慢；问答系统部分有筛减空白空白：因此后期进度会加快

## Slide 5: 已完成的研究工作与成果
数据获取部分:
豆瓣影评数据爬取
猫眼影评数据获取
微博电影数据获取

## Slide 6: 已完成的研究工作与成果
数据获取流程

## Slide 7: 豆瓣影评
1、模拟登录
2、电影信息获取
3、影评信息获取
4、数据库存储
模拟登录过程

## Slide 8: 豆瓣影评

## Slide 9: 微博电影
1、模拟登录
2、电影信息获取
3、电影微博分类及获取
4、微博评论获取
5、“钓鱼”功能
Json请求链接

## Slide 10: 微博电影
核心：
1、吸引人的内容
2、艾特“有用”的用户
微博“钓鱼”

## Slide 11: 猫眼影评
1、电影信息获取
2、影评信息获取
3、数据库存储

## Slide 12: 后期拟完成的工作及进度安排
起始时间 | 完成时间 | 计划完成内容
2017.4.26 | 2017.5.3 | 知识库构建及数据去重
2017.5.4 | 2017.5.18 | 答案检索模型搭建与性能测试
2017.5.19 | 2017.5.31 | 微信聊天机器人设计
2017.6.1 | 2017.6.5 | 系统整体功能测试与评估
2017.6.6 | 2017.6.13 | 撰写毕业论文准备结题答辩

## Slide 13: 存在的问题与困难
网页数据提取
正则表达式 VS Beautifulsoup
数据编码问题
utf-8 vs ascii gbk…
网站模拟登录
登录请求与cookies
用户代理和反爬虫问题
模拟浏览器 验证码识别 ip代理

## Slide 14
谢 谢